#### Акт № 1
Об окончании пусконаладочных работ

город Самара				                                 		26 октября 2023 года

Составлен представителями:

заказчика главный инженер Саранцев Михаил Сергеевич, начальник технологического отдела Ратников Даниил Германович,

пусконаладочной организации главный инженер Турцев Андрей Гаврилович, начальник бригады Лапшин Дмитрий Станиславович,

в том, что с 20 октября 2023 года по 26 октября 2023 года Обществом с ограниченной ответственностью «Стахановец» проводились пусконаладочные работы на лектроустановке АНВ-202, согласно договору №21 от 20 августа 2023 года.

В результате проведенных работ выполнено:

- Проверка качества сборки оборудования (визуальный и технический осмотр);

- Пробный запуск и мониторинг работоспособности техники;

- Осмотр систем аварийного запуска и остановки;

- Адаптация оборудования под конкретные эксплуатационные условия (подналадка);

- Настройка программного обеспечения.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пуско-наладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.

Представители заказчика  Саранцев  Ратников

Представители пусконаладочной организации Турцев   Лапшин