АКТ

освидетельствования скрытых работ

г.  Саратов                                                                                        «21» мая 2020 года

гидроизоляция пола санузла

выполненных  в  	доме

по адресу  г. Саратов, ул. 8 марта, д. 11, кв. 2

Комиссия в составе

Авторского надзора   ГИП Тарасова Н.Н., ООО «МонтажПроект»

председателей:

Технического надзора

заказчика    инженер Варвин Л.Р. ГУП ДЕЗ района Ленинский

Генеральной подрядной

организации директор Петров А.А., ООО «СтройПром»

произвела осмотр работ, выполненных  ООО «Работа»

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы гидроизоляция пола

санузла

2. Работы выполнены по проекту  ООО «МонтажПроект», заказ № 58 от 14 апреля 2020 года

3. При выполнении работ применены гидроизол, мастика Технониколь №24 (МГТН)

4. Дата начала работ   16.04.2020

5. Дата окончания работ  16.05.2020

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) гидроизоляция пола санузла

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Технического надзора заказчика    Варвин

Авторского надзора             Тарасова

проектной организации

Генеральной подрядной

организации                       Петров