Договор

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

город Петрозаводск                                                               22 января 2022 года

ООО «Проектсервис», именуемый далее в тексте договора «Исполнитель», в лице генерального директора Кариолайнена Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава ООО,

и

ОАО «КарелСтройИнвест», именуемый далее в тексте договора «Заказчик», в лице генерального директора Приблудного Алексея Игнатьевича, действующего на основании Устава ОАО,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по  заданию Заказчика разработать проектно-техническую документацию и выполнить изыскательские работы по подготовке к строительству жилого комплекса по ул. Озерной города Петрозаводска.

1.2.  Заказчик с целью обеспечения своевременного исполнения заказа  срок до 5 января 2023 года  передает  Исполнителю задание на проектирование и иные документы и исходные данные, необходимые для составления технической документации.

1.3. Исполнитель обязуется  соблюдать требования, содержащиеся в задании и руководствоваться ими для  выполнения заказа. Любые отступления от инструкций по заказу возможны лишь с согласия Заказчика.

Проектная  документация  должна  быть  подготовлена  в  полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Исполнителя  считаются  выполненными  со  дня утверждения подготовленного им проекта .

1.4. Правомочия  Заказчика  в  отношении  земельного  участка, предоставляемого под строительство жилого комплекса подтверждаются решением городской администрации и отдела градостроительства.

1.5.  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению заказа в течение 3 дней со  дня получения документов, указанных в  п.1.2 настоящего договора и выполнить Заказ в полном объеме до 22 августа 2023 года.

2.2. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ устанавливаются на:

- Выполнение изысканий – 22 апреля 2023 года.

- Разработка технической документации 22 июня 2022 года.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой  частью  настоящего договора, Заказчик обязан уплатить исполнителю 12 000 000 рублей.

3.2. Не позднее 5 дней со дня подписания договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю аванс в размере 40 % от стоимости договора.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов Проектировщика, выставляемых после  подписания  актов,  составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в  п.2.3 настоящего договора.

3.4. Оплата аванса и счетов исполнителя производится Заказчиком по безналичному расчету.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до 22 августа 2023 года. В случае, если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, либо проект не будет  утвержден, Заказчик вправе в  одностороннем  порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами  исполнения  своих  обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

- согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

- передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

- оплатить Исполнителю выполненные им работы;

- использовать техническую документацию, полученную от Исполнителя , только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;

- оказывать посильное содействие Исполнителю в выполнении  проектных  и изыскательских работ;

- участвовать вместе с исполнителем  в  согласовании  готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

- возместить исполнителю дополнительные  расходы,  вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя ;

- привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в задании Заказчика и обязательных для  сторон  настоящего  договора строительных нормах и правилах Исполнитель за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей.

6.3. Ответственность Исполнителя  за ненадлежащее  выполнение работ, являющихся предметом  настоящего  договора,  определяется  в соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,  применяются  в  соответствии  с  нормами  гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении любого из промежуточных этапов работ.

7.2. В течение 5 дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется актом сдачи-приемки.

8. Дополнительные условия

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации по исполнению Заказа как во время действия договора, так и после его прекращения либо расторжения.

Подписи сторон