Гр. Орлову Дмитрию Петровичу

адрес: с. Похвистнево, ул. 8 марта, д. 11, кв. 1

от Тарасовой Евгении Петровны

адрес: с. Похвистнево, ул. Красного Октября, д. 23, кв. 1

Претензия

к договору подряда

В соответствии с договором подряда от 12 мая 2020 года №1 вы взяли на себя обязательство провести комплекс работ по ремонту принадлежащего мне на праве собственности гаража.

Сроком начала работ (п. 1.3 Договора) является 12 мая 2020 года, срок окончания — 01 июня 2020 года.

12 мая 2020 года мной в безналичной форме на ваш счет в банке перечислены денежные средства, составляющие цену договора, в полном объеме в размере 31 000 рублей.

В настоящее время комплекс работ по ремонту гаража вами не выявлен, работы находятся в начальной стадии, следовательно, срок сдачи работ, установленный договором, вами нарушен.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ О защите прав потребителей,

требую:

завершить ремонтные работы не позднее 10 июня 2020 года.

В случае невыполнения данного требования буду вынуждена обратиться в суд с целью полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением срока начала работ, а также иных расходов, понесенных в связи с участием в судебном разбирательстве.

05 июня 2020 года                                                                      Тарасова Е.П.